LISTA DELLE ATTIVITÀ PER LA CREAZIONE DI UN SITO WEB

Ottenuto il mandato per la creazione di un sito web...

Fase 1 – Definizione dei requisiti
Incontrare il committente ed intervista (template intervista al committente)
Redigere e spedire la prima versione del Documento dei requisiti (template documento dei requisiti)
Milestone 1- Redigere e spedire la prima versione del Documento dei requisiti
Creare e spedire un diagramma di Gantt per descrivere l'attività di progetto e le tempistiche (template diagramma di Gantt)

Registrazione del dominio
Attivazione dell'hosting web
Creazione della casella mail e invio dati mail al committente

Fase 2 – Web design
Creare una mappa definitiva del sito (template mappa del sito) con indicazione dei contenuti
Creare le gabbie logiche definitive della home page e di una generica pagina di secondo livello (template gabbie logiche)
Creare il prototipo di navigazione con etichette definitive
Creare una lista di parole chiave a loro analisi (template analisi keyword)
Milestone 2 – Invio, verifica e convalida del prototipo di navigazione. Invio, verifica e convalida del documento di analisi keyword.

Richiesta di creare o spedire contenuti per il sito (testo o immagini)
Eventuale servizio fotografico dal committente

Fase 3 – Visual design
Creazione e convalida dei layout grafici
Costruzione del prototipo di comunicazione
Milestone 3 – Invio, verifica e convalida del prototipo di comunicazione

Fase 4 – Sviluppo delle funzioni del sito
Costruzione del prototipo funzionale
Creazione di eventuali manuali d'uso
Verifica e convalida delle funzioni sviluppate
Test di accessibilità
Test di usabilità
Milestone 4 – Invio, verifica e convalida del prototipo funzionale

Fase 5 – Redazione dei contenuti
Ottenere i contenuti da parte del committente
Ottimizzazione dei contenuti in base alle KW
Ottimizzazione interna della visibilità in base alle KW
Costruzione del template di comunicazione
Milestone 5 – Invio, verifica e convalida del prototipo di comunicazione

Inserimento del codice di analisi contatti
Registrazione sui motori di ricerca
Registrazione nelle web directory

Fase 6 – Pubblicazione
Pubblicazione on-line della versione definitiva
Collaudo finale
Duplicazione in un sito di testing

Campagna di avvio sito in Goolgle AdWords
Campagna di link popularity

Fase 7 - Gestione
Pubblicazione dei nuovi contenuti
Report mensile sui contatti generati
Consulenza